# Plano de Desenvolvimento - 12 Sprints Semanais

## Sistema de Rifa Digital Premium

Duração total: 12 semanas
Tecnologias: React (frontend) + Node.js/Express ou Django (backend)

## 🚀 Estrutura das Sprints (Ajustada)

| Sprint | Foco Principal | Módulos Entregues |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Fundação e Autenticação | Cadastro de usuários, login, recuperação de senha, papéis (organizador/vendedor) |
| 3-4 | Gestão de Rifas e Prêmios | CRUD de rifas, múltiplos prêmios, upload de imagens, editor de texto |
| 5-6 | Gestão de Vendedores | Cadastro de vendedores (com usuário/senha), associação a rifas, dashboard do vendedor |
| 7-8 | Página Pública e Grade de Números | Página da rifa com grade interativa, cores por status, barra de progresso, dropdown de vendedores |
| 9-10 | Carrinho, Compras e Comprovantes | Seleção individual, formulário com CPF, reserva, upload de comprovante, expiração configurável |
| 11-12 | Pagamentos, Sorteio, Comentários e Finalização | Aprovação de pagamentos, sorteio com data/hora, comentários, relatórios, cálculos financeiros, deploy |

## 🏗️ Sprint 1: Configuração do Ambiente e Versionamento

Objetivo: Preparar todo o ambiente de desenvolvimento e versionamento

### Geral (Todas as equipes)

- Definir divisão da equipe (quem faz front, quem faz back)

- Criar organização no GitHub e adicionar membros

- Configurar quadro no Trello/Notion para acompanhamento

- Definir padrões de commit (Conventional Commits)

- Criar documento de decisões técnicas

### Frontend (React)

- Inicializar projeto com Vite

- Configurar ESLint e Prettier

- Configurar React Router DOM

- Configurar Axios para requisições

- Criar estrutura de pastas (components, pages, services, context, utils)

- Configurar TailwindCSS

- Instalar bibliotecas auxiliares (react-hot-toast, react-icons, react-chartjs-2, date-fns)

### Backend - Opção Django

- Instalar Python e criar ambiente virtual

- Inicializar projeto Django

- Configurar Django REST Framework

- Configurar banco de dados (SQLite para dev, PostgreSQL para produção)

- Criar app principal (ex: "core")

### Backend - Opção Node.js

- Instalar Node.js e npm/yarn

- Inicializar projeto com Express

- Configurar estrutura MVC (models, controllers, routes, middleware)

- Configurar conexão com banco (PostgreSQL/Prisma)

- Configurar dotenv

### Entregáveis da Sprint 1

- ✅ Repositório configurado com branchs main/dev

- ✅ README com instruções de setup

- ✅ Backend rodando (rota de teste)

- ✅ Frontend rodando

- ✅ Conexão frontend-backend testada

- ✅ Feedback do entendimento do sistema para o stakeholder

## 🔐 Sprint 2: Autenticação e Controle de Papéis

Objetivo: Implementar sistema de cadastro e login para organizadores e vendedores

### Backend - Ambos

- Criar model de Usuário com campos:

  - nome, email, senha, telefone, cpf (opcional para organizador)

  - papel (organizador, vendedor)

  - ativo, ultimo_acesso

- Implementar hash de senha (bcrypt)

- Criar rotas de registro (com escolha de papel) e login

- Implementar geração de JWT (expiração 7 dias)

- Criar middleware de autenticação

- Criar middleware de autorização (verificar papéis)

- Implementar recuperação de senha (enviar e-mail com link)

### Frontend

- Criar página de Cadastro (com opção organizador/vendedor)

- Criar página de Login

- Criar página de Recuperar Senha

- Criar página de Perfil (editar dados)

- Configurar Context API para estado global do usuário

- Implementar rotas protegidas por papel

- Criar menu dinâmico baseado no papel

### Entregáveis da Sprint 2

- ✅ Usuário se cadastra como Organizador ou Vendedor

- ✅ Login funcionando com JWT

- ✅ Recuperação de senha por e-mail (simulado)

- ✅ Perfil editável

- ✅ Rotas protegidas

## 🏆 Sprint 3: Gestão de Rifas - CRUD Básico

Objetivo: Organizador criar e gerenciar rifas (versão inicial)

### Backend

- Criar model de Rifa com campos:

  - titulo, descricao (texto simples por enquanto)

  - valor_numero, total_numeros

  - data_sorteio, chave_pix

  - tempo_reserva (minutos) - configurável por rifa

  - status (rascunho, ativa, encerrada)

  - organizador_id (FK)

- Implementar rotas CRUD para rifa:

  - GET /rifas (minhas rifas)

  - POST /rifas (criar)

  - GET /rifas/:id (detalhe)

  - PUT /rifas/:id (editar - com validação: após primeira venda, bloquear valor_numero e total_numeros)

  - DELETE /rifas/:id (excluir - soft delete, apenas sem vendas)

- Gerar números automaticamente ao criar rifa (loop de 1 a total_numeros)

- Criar model de NumeroRifa:

  - rifa_id, numero, status (disponivel)

### Frontend

- Criar página "Minhas Rifas" (listagem para organizador)

- Criar formulário de criação/edição de rifa (versão básica)

- Implementar cards para exibir rifas com status

- Criar página de detalhe da rifa (visão organizador)

- Rifas inativas (soft delete) aparecem para organizador com indicação

### Entregáveis da Sprint 3

- ✅ Organizador cria rifa com dados básicos

- ✅ Listagem de rifas funcionando

- ✅ Edição com bloqueio de campos após venda

- ✅ Exclusão lógica (soft delete)

- ✅ Números gerados automaticamente (todos disponíveis)

## 🖼️ Sprint 4: Múltiplos Prêmios e Editor de Texto

Objetivo: Expandir rifa com prêmios e descrição formatada

### Backend

- Melhorar model de Rifa:

  - Adicionar campo descricao_html (para texto formatado)

  - Adicionar campo imagens_galeria (JSON ou relacionamento)

  - Adicionar campo link_transmissao (opcional)

- Criar model de Premio:

  - rifa_id, posicao (1,2,3...), descricao, imagem_url (opcional)

- Implementar rotas para gerenciar prêmios (CRUD aninhado à rifa)

- Implementar upload de imagens:

  - Imagem principal da rifa

  - Imagens da galeria (até 5)

  - Imagens dos prêmios

### Frontend

- Melhorar formulário de rifa com:

  - Editor de texto WYSIWYG (TipTap, Quill ou TinyMCE)

  - Upload múltiplo de imagens (galeria)

  - Campo para link de transmissão

- Adicionar seção "Prêmios" no formulário:

  - Possibilidade de adicionar até 5 prêmios

  - Upload de imagem por prêmio (opcional)

  - Ordenação por posição (select 1º, 2º, 3º...)

- Preview dos prêmios durante o cadastro

### Entregáveis da Sprint 4

- ✅ Rifa com descrição formatada (HTML)

- ✅ Galeria de imagens (até 5)

- ✅ Cadastro de múltiplos prêmios (até 5)

- ✅ Upload de imagens funcionando

## 👥 Sprint 5: Gestão de Vendedores - Cadastro e Associação

Objetivo: Implementar cadastro de vendedores com usuário/senha e associação a rifas

### Backend

- Criar model de Vendedor (vinculado a Usuário com papel vendedor):

  - usuario_id, organizador_id

  - comissao_fixa (valor por número vendido), ativo

- Implementar lógica de criação: organizador cadastra vendedor → sistema cria usuário com senha gerada → envia e-mail com credenciais

- Criar model de VendedorRifa (associação many-to-many):

  - vendedor_id, rifa_id, ativo

- Criar rotas para organizador gerenciar vendedores:

  - POST /vendedores (cadastrar novo vendedor)

  - GET /vendedores (listar vendedores do organizador)

  - PUT /vendedores/:id (ativar/desativar, alterar comissão)

  - POST /vendedores/:id/associar-rifa (associar a uma rifa)

  - DELETE /vendedores/:id/remover-rifa (remover associação)

### Frontend

- Criar página "Meus Vendedores" no dashboard do organizador:

  - Lista de vendedores cadastrados

  - Formulário para adicionar vendedor (nome, email, telefone, comissão fixa)

  - Ao cadastrar, sistema gera senha e mostra mensagem "Vendedor cadastrado! Credenciais enviadas por e-mail"

- Para cada vendedor, seção "Rifas Associadas":

  - Lista de rifas (checkboxes) para associar/desassociar

- Botões ativar/desativar vendedor

### Entregáveis da Sprint 5

- ✅ Organizador cadastra vendedores (usuário e senha gerados)

- ✅ Vendedor recebe e-mail com credenciais

- ✅ Organizador associa vendedor a rifas específicas

- ✅ Comissão fixa por número configurável

## 📊 Sprint 6: Dashboard do Vendedor

Objetivo: Criar área restrita para vendedores acompanharem suas vendas

### Backend

- Criar rotas específicas para vendedor:

  - GET /vendedor/rifas (lista apenas rifas associadas)

  - GET /vendedor/vendas (lista detalhada com números, compradores, status)

  - GET /vendedor/resumo (total vendido, comissão, por status)

- Implementar lógica para contar vendas por vendedor (vinculando transações)

### Frontend

- Criar dashboard do vendedor com:

  - Cards de resumo: total de números vendidos (aprovados + pendentes), valor bruto, comissão estimada

  - Abas: "Todas as vendas" e "Por rifa"

  - Tabela com vendas realizadas (data, rifa, números, comprador, status)

  - Status com cores: amarelo (pendente), verde (aprovado), vermelho (rejeitado)

- Navegação simples (apenas visualização, sem edição)

### Entregáveis da Sprint 6

- ✅ Vendedor faz login e vê apenas rifas associadas

- ✅ Resumo de vendas (aprovadas e pendentes)

- ✅ Lista detalhada com status

- ✅ Comissão calculada (valor fixo x números aprovados)

## 🌐 Sprint 7: Página Pública da Rifa - Versão Inicial

Objetivo: Criar página que compradores acessam para ver a rifa

### Backend

- Criar rota pública GET /rifa/:slug/public

  - Retorna dados da rifa, prêmios, números com status

  - Retorna lista de vendedores ativos para dropdown (nome)

- Implementar lógica de status dos números:

  - disponivel, reservado, aguardando_aprovacao, pago

### Frontend

- Criar página pública da rifa (sem necessidade de login)

- Implementar grid de números responsivo (10 colunas)

- Aplicar cores nos números:

  - Branco: disponível

  - Laranja: reservado / aguardando pagamento

  - Verde: pago

- Exibir dados da rifa: título, valor, data do sorteio, descrição formatada

- Exibir prêmios em destaque (cards com imagem)

- Barra de progresso (números pagos / total)

- Dropdown de vendedores (quando habilitado) com nome dos vendedores ativos

### Entregáveis da Sprint 7

- ✅ Página pública acessível via slug

- ✅ Grade de números visível e colorida

- ✅ Prêmios exibidos corretamente

- ✅ Barra de progresso funcionando

- ✅ Dropdown com nomes dos vendedores ativos

## 🛒 Sprint 8: Seleção de Números e Formulário do Comprador

Objetivo: Permitir que comprador selecione números e preencha dados

### Backend

- Criar model de Transacao completo:

  - comprador_nome, comprador_email, comprador_telefone, comprador_cpf

  - vendedor_id (opcional), rifa_id

  - data_expiracao, status (reservada, aguardando, paga, expirada, rejeitada)

  - comprovante_url, valor_total

- Criar model de ItemTransacao: transacao_id, numero_id

- Implementar rota POST /rifa/:id/reservar:

  - Recebe: lista de números, dados comprador, vendedor_id (opcional)

  - Valida: números disponíveis

  - Cria transação e itens

  - Atualiza status dos números para "reservado"

  - Define expiração (now + tempo_reserva da rifa)

### Frontend

- Na página pública, habilitar seleção individual (checkboxes ou botões)

- Criar carrinho lateral (ou inferior em mobile) com:

  - Lista de números selecionados

  - Quantidade e valor total

  - Botão "Continuar"

- Ao clicar em "Continuar", abrir formulário com dados do comprador:

  - Nome, email, telefone, CPF (todos obrigatórios)

  - Dropdown de vendedor (se habilitado) - seleciona um

- Validar campos em tempo real

### Entregáveis da Sprint 8

- ✅ Comprador seleciona números individualmente

- ✅ Carrinho atualiza em tempo real

- ✅ Dropdown com nomes dos vendedores

- ✅ Formulário com CPF obrigatório

- ✅ Reserva é criada no backend

- ✅ Números ficam laranja na grade

## 📤 Sprint 9: Upload de Comprovante e Timer

Objetivo: Comprador envia comprovante e acompanha prazo

### Backend

- Configurar sistema de upload (multer para Node, FileField para Django)

- Implementar rota POST /transacao/:id/comprovante:

  - Recebe arquivo (imagem/PDF)

  - Valida tipo e tamanho (máx 5MB)

  - Armazena em storage (local ou cloud)

  - Atualiza status da transação para "aguardando_aprovacao"

  - Atualiza status dos números para "aguardando_aprovacao" (laranja)

- Criar job de expiração (cron a cada 5 min):

  - Busca transações com status "reservada" e data_expiracao < now()

  - Para cada, muda status para "expirada" e números para "disponivel"

  - Importante: transações com status "aguardando_aprovacao" NÃO expiram

### Frontend

- Criar página "Finalizar Compra" após reserva:

  - Exibir chave PIX do organizador em destaque

  - Mostrar timer regressivo (baseado no tempo configurado pelo organizador)

  - Listar números reservados e valor total

  - Área de upload com drag-and-drop ou botão

  - Preview do comprovante após seleção

- Implementar lógica de expiração no frontend (redirecionar se expirar)

- Após upload, mostrar mensagem "Comprovante enviado! Aguardando aprovação."

### Entregáveis da Sprint 9

- ✅ Comprador vê chave PIX e timer configurável

- ✅ Upload de comprovante funcionando

- ✅ Status muda para "aguardando_aprovacao"

- ✅ Job de expiração libera números não pagos (reservas sem comprovante)

- ✅ Transações com comprovante NÃO expiram

## ✅ Sprint 10: Central de Aprovação (Organizador)

Objetivo: Organizador aprova ou rejeita pagamentos com motivo

### Backend

- Criar rota GET /organizador/transacoes/pendentes

  - Lista transações com status "aguardando_aprovacao"

  - Inclui dados do comprador, números, vendedor

- Criar rota POST /transacao/:id/aprovar

  - Muda status para "paga"

  - Atualiza números para "pago" (verde)

  - Incrementa contagem do vendedor (se houver)

  - Envia e-mail de confirmação ao comprador

- Criar rota POST /transacao/:id/rejeitar

  - Recebe: motivo (campo de texto livre)

  - Muda status para "rejeitada"

  - Números voltam a "disponivel"

  - Envia e-mail com motivo ao comprador

### Frontend

- Criar página "Pagamentos Pendentes" no dashboard do organizador

- Listar transações com cards:

  - Comprador, valor total, números, vendedor (se houver)

  - Thumbnail do comprovante com botão "Ampliar" (modal com zoom)

- Modal de aprovação (confirmar)

- Modal de rejeição com campo de texto livre para motivo

- Após ação, atualizar lista automaticamente

- Notificação visual (sininho) para novos comprovantes

### Entregáveis da Sprint 10

- ✅ Organizador vê todas transações pendentes

- ✅ Visualização do comprovante com zoom

- ✅ Aprovação (números ficam verdes)

- ✅ Rejeição com motivo (campo texto livre)

- ✅ E-mails enviados para comprador

- ✅ Vendas contabilizadas por vendedor

## 🎲 Sprint 11: Sorteio com Data/Hora e Comentários

Objetivo: Realizar sorteio na data configurada e implementar comentários

### Backend - Sorteio

- Criar model de ResultadoSorteio:

  - rifa_id, premio_id, numero_sorteado, comprador_id, data_sorteio

- Implementar rota POST /rifa/:id/sortear (manual):

  - Validar: rifa ativa, números pagos existem

  - Para cada prêmio (ordenado por posição):

    - Selecionar número aleatório entre pagos (excluindo já sorteados)

    - Registrar resultado

  - Atualizar status da rifa para "encerrada"

- Implementar job para sorteio automático:

  - Executar a cada hora verificando rifas com data_sorteio <= now() e status ativa

  - Chamar mesma lógica do sorteio manual

- Rota PUT /rifa/:id (permitir organizador alterar data do sorteio antes do prazo)

### Backend - Comentários

- Criar model de Comentario:

  - rifa_id, nome, email (não público), texto

  - status (pendente, aprovado, rejeitado)

  - data_criacao

- Criar rotas:

  - POST /rifa/:id/comentarios (criar - status pendente)

  - GET /rifa/:id/comentarios (listar apenas aprovados)

  - GET /organizador/comentarios/pendentes

  - PUT /comentarios/:id/aprovar

  - PUT /comentarios/:id/rejeitar

- Enviar e-mail para organizador quando novo comentário for postado

### Frontend

- Na página pública, adicionar seção de comentários

- Formulário: nome, email (não exibido), comentário

- Listar comentários aprovados (mais recentes primeiro)

- No dashboard: página "Moderar Comentários"

  - Lista de comentários pendentes

  - Botões Aprovar/Rejeitar (rejeitados somem)

- Botão "Realizar Sorteio" (manual) com modal de confirmação

- Tela de resultado do sorteio para organizador

### Entregáveis da Sprint 11

- ✅ Sorteio manual funcionando com múltiplos prêmios

- ✅ Sorteio automático na data/hora configurada

- ✅ Organizador pode alterar data do sorteio antes do prazo

- ✅ Comentários com moderação (aprovação/rejeição)

- ✅ E-mail para organizador em novos comentários

## 📊 Sprint 12: Pós-Sorteio, Relatórios, Cálculos e Deploy

Objetivo: Finalizar sistema com página de rifa encerrada, relatórios e publicação

### Backend - Pós-Sorteio

- Ajustar rota pública GET /rifa/:slug/public para rifas encerradas:

  - Retorna flag "encerrada: true"

  - Retorna lista de ganhadores (com prêmios, números, nome do comprador)

  - Retorna link da transmissão (se houve)

  - Grade de números congelada (apenas consulta)

### Backend - Relatórios e Cálculos

- Implementar rotas de relatórios:

  - GET /relatorios/compradores?rifa_id= (CSV/PDF)

  - GET /relatorios/financeiro?rifa_id= (total arrecadado, pendente, inadimplência)

  - GET /relatorios/vendedores?rifa_id= (por vendedor: aprovadas, pendentes, valor, comissão)

- Calcular automaticamente:

  - Total arrecadado (soma de números pagos x valor)

  - Pendente (soma de números aguardando aprovação x valor)

  - Inadimplência (reservas expiradas)

- Exportação CSV para todos relatórios

### Backend - Notificações Finais

- Enviar e-mail para ganhadores (personalizado)

- Enviar e-mail para participantes (se organizador optar)

### Frontend

- Página pública de rifa encerrada:

  - Banner "🎉 RIFA FINALIZADA 🎉"

  - Seção de ganhadores (cards por prêmio)

  - Link da transmissão (se disponível)

  - Grade congelada (não clicável)

  - Comentários ainda funcionando

- Página "Relatórios" no dashboard do organizador:

  - Abas: Compradores, Financeiro, Vendedores

  - Tabelas com dados

  - Botões "Exportar CSV" e "Gerar PDF"

- Ajustes finais de UI/UX

### Entrega do Sistema / Finalização da Residência Tecnológica

- Repositório GitHub contendo:

  - Sistema funcional, com seu código-fonte disponibilizado.

  - Documento README completo e atualizado, contendo:

    - Visão geral do projeto e contextualização do problema;

    - Objetivos da solução desenvolvida;

    - Tecnologias utilizadas;

    - Instruções para instalação, configuração e execução do sistema;

    - Principais decisões técnicas adotadas pela equipe.

    - Integrantes da equipe.

- Documento de Acompanhamento das Sprints, informando para cada sprint (1 por grupo):

  - Funcionalidades totalmente entregues;

  - Funcionalidades parcialmente entregues;

  - Funcionalidades não entregues;

- Preenchimento individual e anônimo do formulário de avaliação da residência tecnológica (individual),

- Vídeo de apresentação do sistema desenvolvido, com duração máxima de 20 minutos, contemplando (1 pelo grupo):

  - Apresentação da equipe;

  - Visão geral do problema e da solução proposta;

  - Demonstração das principais funcionalidades implementadas;

  - Instruções básicas de utilização do sistema;

  - Principais desafios encontrados durante o desenvolvimento;

  - Considerações finais sobre os resultados alcançados.

### Entregáveis Finais

- ✅ Página de rifa encerrada com ganhadores

- ✅ Relatórios em PDF e CSV (compradores, financeiro, vendedores)

- ✅ Cálculos automáticos de arrecadação

- ✅ Notificações por e-mail para ganhadores e participantes

- ✅ Sistema completo funcionando em produção

- ✅ Documentos no item “Entrega do Sistema / Finalização da Residência Tecnológica”

## 📝 Divisão de Tarefas Sugerida (Equipe de 4-5)

| Membro | Foco principal |
| --- | --- |
| Dev 1 | Backend (APIs, modelos, autenticação, sorteio, relatórios) |
| Dev 2 | Backend (vendedores, transações, pagamentos, jobs de expiração) |
| Dev 3 | Frontend (páginas públicas, grade, carrinho, compras, upload) |
| Dev 4 | Frontend (dashboards organizador/vendedor, relatórios, comentários, UI/UX) |
| Dev 5 (se houver) | Testes, documentação, deploy, integração |

## ✅ Checklist de Validação por Sprint

| Sprint | O que validar |
| --- | --- |
| 1-2 | Consigo cadastrar e logar como organizador? E como vendedor (com senha enviada)? |
| 3-4 | Consigo criar rifa com múltiplos prêmios e descrição formatada? Campos bloqueiam após venda? |
| 5-6 | Consigo cadastrar vendedor (ele recebe e-mail)? Associar a rifas? Vendedor vê apenas suas rifas? |
| 7-8 | Página pública tem grade e dropdown com vendedores? Consigo selecionar números e reservar com CPF? |
| 9-10 | Upload de comprovante funciona? Timer expira apenas reservas sem comprovante? Organizador aprova/rejeita? |
| 11-12 | Sorteio manual/automático funciona? Comentários são moderados? Página exibe ganhadores? Relatórios gerados? |

## 🎯 Resumo das Funcionalidades por Sprint (Versão Final)

| Sprint | O que o usuário consegue fazer |
| --- | --- |
| 1-2 | Se cadastrar como organizador; vendedor recebe usuário/senha por e-mail |
| 3-4 | Criar rifa com até 5 prêmios, descrição rica, galeria de imagens |
| 5-6 | Organizador cadastra vendedores, associa a rifas; vendedor acompanha vendas com status |
| 7 | Ver página pública da rifa com grade, prêmios, dropdown de vendedores |
| 8 | Selecionar números, preencher dados (com CPF), escolher vendedor no dropdown e reservar |
| 9 | Enviar comprovante; timer configurável; reservas sem comprovante expiram |
| 10 | Organizador aprova/rejeita com motivo; comprador notificado; vendas contabilizadas |
| 11 | Realizar sorteio (manual ou automático na data); comentar e moderar comentários |
| 12 | Ver página com ganhadores; gerar relatórios financeiros e por vendedor; sistema no ar |